**Информация.**

**В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Закона РК от 27.12.2018 года № 204-VІ "О естественных монополиях"** ГКП «ӨзенЖылу» представляет проект выступления на публичном слушании перед потребителями и иными заинтересованными лицами, которые пройдут 23 июля 2021 года и будет представлена следующая информация:

1. **Исполнение инвестиционной программы (ИП) за 1-полугодие 2021г. утвержденной ведомством уполномоченного органа.**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области от 15.11.2019г. №64-ОД утверждена инвестиционная программа на пять год в общей сумме 123,934 млн.тенге (1 год реализации – 29 666,26 тыс.тенге, 2 год реализации – 32 146,26 тыс.тенге, 3 год реализации – 22 195,91 тыс.тенге, 4 год реализации – 23 343,76 тыс.тенге, 5 год реализации – 16 581,63 тыс.тенге).

Программа разработана с целью повышения надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в объемах, соответствующих заключенным договорам, а также снижения затрат на производство и передачу тепловой энергии и горячей воды потребителю.

**(тыс.тенге)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм** | **План** | | **Факт** | | **Выполнение, %** | |
| **Кол-во** | **Сумма инвестиций** | **Кол-во** | **Сумма инвестиций** |
| 1 | Приобретение и установка пароперегревателей парового котла ДЕ-24-25 ГМО 380 ˚С с маркой стали 12х18Н12Т | шт. | 6 | 32 146,26 | 4 | 19 176,00 | | 59,65 |
|  | **ИТОГО** | **х** | **6** | **32 146,26** | **4** | **19 176,00** | **59,65** | |

Утвержденная инвестиционная программа за 1-полугодие 2021 года, по итогам выполнения запланированных мероприятий, частично завершена. Общая сумма инвестиций Предприятия, для реализации утвержденной инвестиционной программы в 1-полугодии 2021 года составило 32 146,26 тыс. тенге без учета НДС, при этом сумма, утвержденная уполномоченным органом на реализацию инвестиционной программы исполнено 19 176,00 тыс. тенге. Таким образом, исполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы в 1-полугодии 2021 года в относительных величинах исполнение составило 59,65%. Суммы приобретения оборудования и выполненных работ отнесены на увеличение стоимости основных средств.

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 1-полугодие 2021 г.**

Результатом финансово-экономической деятельности ГКП «ӨзенЖылу» за 1-полугодие 2021 года является убыток в размере **-49 556 тыс. тенге.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.изм.** | **Фактически за 1-полугодие 2021 год** | **Причины убытка предприятия** |
| 1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 620 106 | 1. Снижение объема выпускаемой продукции (горячая вода); 2. Увеличены цены на необходимые для выпуска продукции –газ, электроэнергия не покрывается в тарифной смете. |
| 2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 770 142 |
| 3 | Результат от регулируемой деятельности (прибыль +,  убыток -) | тыс.тенге | -150 036 |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 202,44 |

Доходы по основной деятельности за 1-полугодие 2021 года составили 620 106 тыс.тенге. Расходы - 770 142 тыс.тенге. При этом результат от основной деятельности убыток в сумме составила **-150 036 тыс.тенге.**

1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1-полугодие 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Ед.изм.** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1 | Производство, передаче, распределение и снабжение тепловой энергии,  **в том числе:** | тыс.Гкал | 383 | 202,44 | 52,86 |
| 1.1. | население | тыс.Гкал | 187,27 | 100,36 | 53,59 |
| 1.2. | сторонние и прочие предприятия | тыс.Гкал | 42,32 | 21,45 | 50,69 |
| 1.3. | бюджетные организации | тыс.Гкал | 153,41 | 80,63 | 52,56 |
| 2 | По подаче горячей воды по распределительным сетям,  **в том числе:** | тыс.м3 |  | 159,0 |  |
| 2.1. | население | тыс.м3 |  | 34,0 |  |
| 2.2. | сторонние и прочие предприятия | тыс.м3 |  | 20,0 |  |
| 2.3. | бюджетные организации | тыс.м3 |  | 105,0 |  |

ГКП «ӨзенЖылу» за отчетный период заключило всего 14 700 договоров с потребителями за регулируемые услуги. В том числе:

* Бюджетные организации – 90;
* Пром.пердприятия – 53;
* Коммер.структуры – 359;
* Население – 14 198 квартир.

1. **Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.**

ГКП «ӨзенЖылу» ежегодно проводит разъяснительные работы с потребителями регулируемых услуг и разрабатываются, и внедряются в работу мероприятия по улучшению качества обслуживания населения.

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2021г. составила 335 743 тыс.тенге, в том числе по группе «население» - 300 458 тыс.тенге, что составляет 89,49 % от общей задолженности.

Работа по снижению дебиторской задолженности всегда была и остается основным направлением работы ГКП «ӨзенЖылу». В связи с чем, нами проводятся мероприятия по предупреждению потребителей об имеющейся задолженности, а также приостановление исполнения Договора путем прекращения (ограничения) подачи любого из видов энергии.

За 1-полугодие 2021 года в адрес ГКП «ӨзенЖылу» поступило 80 заявлений по качеству представленных услуг. В течении года по всем заявлениям были направлены ответы и в установленные сроки приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений.

В целях повышения эффективности работы по взысканию задолженности ГКП «ӨзенЖылу» проводит претензионно-исковую работу, так в 2021 году было подано 60 иска в экономический суд г.Жанаозен.

1. **Исполнение показателей в тарифе утвержденных ведомством уполномоченного органа за 1-полугодие 2021г.**
2. Приказом «Департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» от 26.12.2019 года №82-ОД утверждена тарифная смета на регулируемую услуги производства, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергии по ГКП «ОзенЖылу» на 2020-2024 годы.

- производства, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергии Тариф утвержденный\средневзвешенный – 2 698,96 тенге/Гкал.

**В том числе:**

Население – 2 529,85 тенге/Гкал (без НДС);

Сторонние и прочие предприятия – 2 755,01 тенге/Гкал (без НДС);

Бюджетные организации – 2 889,94 тенге/Гкал (без НДС).

**Отчет**

**об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу**

**по производству, передаче, распределению и**

**снабжения тепловой энергии за 1-полугодие 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2-й год реализации** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в %** |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **969 998,58** | **711 727,39** | **73,37** |
| **1** | **материальные затраты, всего,** | **тыс.тенге** | **706 773,23** | **443 575,29** | **62,76** |
| **в т.ч.** |  |  |  |  |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 120 080,89 | 72 319,00 | 60,23 |
| 1.2. | Покупные изделия (холодная вода) | тыс.тенге | 118 398,12 | 64 382,00 | 54,38 |
| 1.3. | ГСМ | тыс.тенге | 9 283,70 | 5 987,00 | 64,49 |
| 1.4. | Топливо (природный газ) | тыс.тенге | 277 007,94 | 179 593,00 | 64,83 |
| 1.5. | Энергия | тыс.тенге | 182 002,58 | 121 294,29 | 66,64 |
| 1.6. | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **204 346,19** | **200 041,55** | **97,89** |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 184 845,04 | 181 456,00 | 98,17 |
| 2.2. | Социальный налог и страхование | тыс.тенге | 15 804,25 | 15 252,14 | 96,51 |
| 2.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 3 696,90 | 3 333,41 | 90,17 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **32 146,26** | **38 854,55** | **120,87** |
| **4** | **Ремонт, всего,** | **тыс.тенге** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Прочие затраты** | **тыс.тенге** | **26 732,90** | **29 256,00** | **109,44** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | *Санитарно-химические анализы* | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.2. | Спец.одежда, средства защиты, спец.молоко | тыс.тенге | 1 652,45 | 888,00 | 53,74 |
| 5.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 25 080,45 | 28 368,00 | 113,11 |
| 5.4. | Налоги | тыс.тенге |  |  |  |
| **II** | **Расходы периода всего,** | **тыс.тенге** | **79 713,23** | **58 414,87** | **73,28** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | **тыс.тенге** | **79 713,23** | **58 414,87** | **73,28** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 48 249,26 | 20 157,00 | 41,78 |
| 6.2. | Социальный налог и страхование | тыс.тенге | 4 125,31 | 1 686,10 | 40,87 |
| 6.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 964,99 | 376,00 | 38,96 |
| 6.4. | Налоги | тыс.тенге | 6 002,57 | 21 368,00 | 355,98 |
| ***7*** | ***Прочие расходы*** | ***тыс.тенге*** | ***21 336,09*** | ***14 827,77*** | **69,50** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| *7.1.* | *Амортизация* | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7.2.* | *Командировочные расходы* | *тыс.тенге* | *1 796,97* | *178,00* | 9,91 |
| *7.3.* | *Расходы, связанные с природоохранной деятельностью* |  | *3 070,00* | *3 229,00* | 105,18 |
| *7.4.* | *Услуги связи и информационные услуги* | *тыс.тенге* | *2 989,39* | *0,00* | 0,00 |
| *7.5.* | *Услуги банка* | *тыс.тенге* | *5 483,43* | 5 537,77 | 100,99 |
| *7.6.* | *Услуги по приему и перечислению платежей* | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7.7.* | *Консультационные услуги* | *тыс.тенге* | *190,96* | 800,00 | 418,94 |
| *7.8.* | *Коммунальные услуги* | *тыс.тенге* | *822,20* | 530,00 | 64,46 |
| *7.9.* | *Аудиторская услуга* | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7.10.* | *Периодическая печать* | *тыс.тенге* | *160,84* | 60,00 | 37,30 |
| *7.11.* | *Реклама и объявление* | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7.12.* | *Содержание служебного автотранспорта* | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7.13.* | *Расходы на канц.товары и компьютерное обслуживание* | *тыс.тенге* | *7 013,26* | *5 293,00* | 75,47 |
| *7.14.* | *Расходы на обучение персоналов* | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **1 049 711,83** | **770 142,26** | **73,37** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).** | **тыс.тенге** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **1 049 711,83** | **620 106,00** | **59,07** |
|  | **Сумма необоснованного дохода** | **тыс.тенге** | **16 008,75** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Всего доходов с учетом суммы необоснованного дохода** | **тыс.тенге** | **1 033 703,08** | **620 106,00** | **59,99** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. Гкал** | **383** | **202,44** | **52,86** |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| тыс. Гкал | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IX** | **Тариф утвержденный\средневзвешенный** | **тенге/Гкал** | **2 698,96** | **3 063,16** | **113,49** |
| **население, в том числе:** | | | | | |
|  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.Гкал** | **187,27** | **100,36** | **53,59** |
|  | **Расходы по населению** | **тыс.тенге** | **935 133,49** | **686 042,73** | **73,36** |
|  | **Тариф утвержденный\средневзвешен ный** | **тенге/Гкал** | **2 529,85** | **1 856,15** | **73,37** |
| **сторонние и прочие предприятия, в том числе:** | | | | | |
|  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.Гкал** | **42,32** | **21,45** | **50,69** |
|  | **Расходы по сторонним и прочим** | **тыс.тенге** | **28 651,94** | **21 024,9** | **73,38** |
|  | **Тариф утвержденный\средневзвешен ный** | **тенге/Гкал** | **2 755,01** | **2 021,35** | **73,37** |
| **бюджетные организации, в том числе:** | | | | | |
|  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс.Гкал** | **153,41** | **80,63** | **52,56** |
|  | **Расходы по бюджетным организациям** | **тыс.тенге** | **85 926,39** | **62 997,64** | **73,32** |
|  | **Тариф утвержденный\средневзвешен ный** | **тенге/Гкал** | **2 889,94** | **2 120,35** | **73,37** |

**Причины отклонения статьи затрат тарифной сметы:**

По исполнению тарифных смет (производства, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергии) с 01.01.2021 год по 30.06.2021 года установлено следующие:

По разделу **«Затраты на производство товаров и предоставление услуг» допущен перерасход по статьям:**

* 1. **«Сырье и материалы»** - при утвержденной в тарифной смете 120 080,89 тыс.тенге, фактически 72 319,00 тыс.тенге, приобретены необходимые материалы на производственные нужды, для обеспечения потребителей качественной услугой.
  2. **«Холодная вода»** - при утвержденной в тарифной смете 118 398,12 тыс.тенге, фактически составил 64 382,00 тыс.тенге, или выполнен на 54,38%;

Предприятие постоянно ведет работу по снижению потерь горячей воды, что повлияло на снижение поступления воды.

* 1. **«ГСМ»** - при утвержденной в тарифной смете 9 283,70 тыс.тенге, фактические затраты составил 5 987,00 тыс.тенге (64,49%);
  2. **«Природный газ»** - при запланированной в тарифной смете 277 007,94 тыс.тенге, фактические затраты составили 179 593,00 тыс.тенге. (64,83%);
  3. **«Энергия»** - при утвержденной в тарифной смете 182 002,58 тыс.тенге, фактически получена на 121 294,29 тыс.тенге. Выполнен на 66,64%.

1. **«Расходы на оплату труда»** - при утвержденной тарифной смете 204 346,19 тыс.тенге, фактические затраты составил 200 041,55 тыс.тенге.
2. **«Амортизация»** - при утвержденной тарифной смете 32 146,26 тыс.тенге, фактическая сумма составляет 38 854,55 тыс.тенге; Выполнен на 120,87%.

Причина перерасхода в том, что обновляется оборудования Центральной котельной для перевода на Мини-ТЭЦ.

**5. «Прочие затраты»** - при утвержденной тарифной смете 26 732,90 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 109,44% или 29 256,00 тыс.тенге, в том числе спец. одежда, средства защиты, спец. молоко на 53,74% и **«услуги сторонних организаций»** - выполнен на 113,11%.

Предприятием закуплены услуги в связи с производственной необходимостью, стоимости у поставщиков увеличиваются каждый год с учетом инфляций.

По разделу **«Расходы периода»** - при утвержденной в тарифной смете 79 713,23 тыс.тенге, фактические затраты составили 58 414,87 тыс.тенге или 73,28%;

**6.1.** **«Заработная плата»** - при утвержденной тарифной смете 48 249,26 тыс.тенге, фактические затраты составил 20 157,00 тыс.тенге - выполнен на 41,78%.

**6.4. «Налоги»** - при утвержденной сумме 6 002,57 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 21 368,00 тыс.тенге, или 355,98%.

**7.2. «Командировочные расходы»** - фактическая сумма составила 1 796,97 тыс.тенге, при утвержденной сумме 178,00 тыс.тенге, или 9,91%.

Статья **«расходы, связанные с природоохранной деятельностью»** исполнен на 105,18%.

**7.5. «Услуги банка»** - при утвержденной в тарифной смете 5 483,43,00 тыс.тенге, фактические затраты составили 5 537,77 тыс.тенге или 100,99 %.

С 2016 года предприятие расторгнул договор с ТОО «Жаңаөзен кассалық есептеу орталығы» и сбор платежей за коммунальные услуги осуществляет через собственные кассы, также в целях своевременной оплаты населением города, предприятие заключил на оказание услуги через кассы всеми коммерческими банками города.

**7.7. «Консультационные услуги»** - при утвержденной в тарифной смете 190,96 тыс.тенге, фактические затраты составили 800,0 тыс.тенге или 418,94 %.

**7.8.** **«Коммунальные услуги»** - при утвержденной в тарифной смете 822,20 тыс.тенге, фактические затраты составили 530,0 тыс.тенге или 64,46 %.

**7.10. «Периодическая печать»** - при утвержденной в тарифной смете 160,84 тыс.тенге, фактические затраты составили 60,0 тыс.тенге или 37,30%. Подпиской на государственные печатные издания обеспечены все подразделения предприятия.

**7.13. «Расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание»** - при утвержденной в тарифной смете 7 013,26 тыс.тенге, фактические затраты составили 5 293,00 тыс.тенге или 75,47%. Все специалисты обеспечены персональными компьютерами, офисными оборудованиями и постоянно ведется по ремонту принтеров, заправке картриджей.

**Объем оказываемых услуг (тепловая энергия) за 1-полугодие 2021 года составил – 202,44 тыс. Гкал.** В утвержденной тарифной смете объем тепловой энергии составляет 383 тыс.Гкал. Выполнен на 52,86%. В том числе:

1. Для населения объем оказываемых услуг (тепловая энергия) составил 100,36 тыс.Гкал.В утвержденной тарифной смете объем тепловой энергии составляет 187,27 тыс.Гкал. Выполнен на 53,59%.
2. Для сторонним и прочим предприятия объем оказываемых услуг (тепловая энергия) составил 21,45 тыс.Гкал.В утвержденной тарифной смете объем тепловой энергии составляет 42,32 тыс.Гкал. Выполнен на 50,69%.
3. Для бюджетные организации объем оказываемых услуг (тепловая энергия) составил 80,63 тыс.Гкал.В утвержденной тарифной смете объем тепловой энергии составляет 153,41 тыс.Гкал. Выполнен на 52,56%.

Плановые и фактические показатели объема товарного отпуска не зависят от ГКП «ОзенЖылу» и формируются согласно заключенным договорам с потребителями.

Снижение отпущенного объема тепловой энергии объясняется тем, центральный теплоисточник изнашивается из года в год. Действующий основная котельная, требуют ремонта таки как, срок работы составляет 40 лет. Также, из числа потребителей имеющие, т.е. дома коттеджным проектом устанавливают обосовленные газовые нагреватели.

**6. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы ГКП «ӨзенЖылу» на 2020-2024 г.г.**

**Планы развития предприятия на 2020-2024 годы.**

В связи с внесением изменений в Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» касательно применения предельного уровня тарифов ГКП «ӨзенЖылу» обязан перейти на долгосрочный период тарифообразования. В результате предприятию от 25.12.2019 г. был утвержден предельный уровень тарифов и тарифной сметы на долгосрочный период с 01.02.2020 г. п 01.02.2025 г. на услугу по производству, передаче, распределению и снабжения тепловой энергии. Так, уровень тарифа за 1-полугодии 2021 года составляет 2 529,85 тенге/Гкал (без НДС). В рамках пятилетнего периода на инвестиционную программу ГКП «ӨзенЖылу» планирует направить около 123,934 млн тенге.

Программа разработана с целью повышения надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в объемах, соответствующих заключенным договорам, а также снижения затрат на производство и передачу тепловой энергии и горячей воды потребителю.

В 2021 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 32 146,26 тыс.тенге.

На сегодняшний день Центральная котельная преобразовано с переводом на Мини-ТЭЦ.

На базе ГКП «Озен Жылу», реализуются программы по реконструкции, модернизации действующих и строительству новых производственных объектов в электроэнергетике с использованием современного оборудования и технологий. В настоящее время по заказу Управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Мангистауской области в городе была проведена реконструкция и расширение тепловых сетей с переводом на 4-трубную систему отопления и горячего водоснабжения.

Все работы ГКП «Озенжылу» направлены на улучшение состояния энергетического комплекса в городе, снижение потерь, эффективную, качественную и бесперебойную поставку тепловой энергии в отопительный период и горячей воды — круглый год.

**6.1.О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

Согласно закону «О естественных монополиях» (далее Закон) в случае утверждения предельного уровня тарифа ГКП «ӨзенЖылу» обязано предоставлять для всех потребителей регулируемые услуги по единым уровням тарифов, не превышающим предельный уровень тарифа.

В соответствии с пунктом 21 статьи 15 Закона РК от 27.12.2018 года № 204-VІ "О естественных монополиях", в рамках тарифной кампании в 2021 году ГКП «ӨзенЖылу» до 1 ноября текущего календарного года, вправе направить в ведомство уполномоченного органа предложение о корректировке тарифной сметы и (или) предельного уровня тарифа без повышения предельного уровня тарифа.

**В соответствии с Законом и подзаконными НПА изменения предельного уровня тарифов возникают в случаях:**

**1.** Ведомство уполномоченного органа корректирует тарифную смету и предельный уровень тарифов в сторону его снижения в случае внесения корректировок в инвестиционную программу в сторону ее уменьшения.

**2. в качестве чрезвычайные регулирующие меры** - при увеличении стоимости стратегических товаров или возникновении чрезвычайных ситуаций в целях стабилизации деятельности субъекта естественной монополии и защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

**3.** в случае соответствующего **изменения налогового законодательства Республики Казахстан**, в результате которого увеличивается стоимость затрат субъекта естественной монополии;

**4.** если в период реализации инвестиционной программы субъектом подается новая заявка на утверждение инвестиционной программы в порядке, ведомство уполномоченного органа проводит анализ влияния инвестиционной программы на уровень действующих тарифов.

В случае, если реализация новой инвестиционной программы требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, ведомство уполномоченного органа отказывает в ее утверждении, **за исключением случаев,** когдареализация новой инвестиционной программы **требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей** на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, **в связи с привлечением заемных средств международных финансовых организаций** или реализацией государственных программ.

***ГКП «ӨзенЖылу»***

***Финансово-экономического и тарифообразования отдела***

***Начальник ФЭиТО: Сабитов Бахытжан.***

***Тел.: +7(72934) 74-964***

***e-mail:*** [*uzenzhlu1@mail.ru*](mailto:uzenzhlu1@mail.ru)

***веб-сайт:*** [*https://ozenzhylu.kz/*](https://ozenzhylu.kz/)