**Информация.**

**В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Закона РК от 27.12.2018 года № 204-VІ "О естественных монополиях"** ГКП «ӨзенЖылу» представляет проект выступления на публичном слушании перед потребителями и иными заинтересованными лицами, которые пройдут 23 апреля 2021 года и будет представлена следующая информация:

1. **Исполнение инвестиционной программы (ИП) за 2020г. утвержденной ведомством уполномоченного органа.**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области от 15.11.2019г. №64-ОД утверждена инвестиционная программа на пять год в общей сумме 123,934 млн.тенге (1 год реализации – 29 666,26 тыс.тенге, 2 год реализации – 32 146,26 тыс.тенге, 3 год реализации – 22 195,91 тыс.тенге, 4 год реализации – 23 343,76 тыс.тенге, 5 год реализации – 16 581,63 тыс.тенге).

Программа разработана с целью повышения надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в объемах, соответствующих заключенным договорам, а также снижения затрат на производство и передачу тепловой энергии и горячей воды потребителю.

 **(тыс.тенге)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий**  | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| **Кол-во** | **Сумма инвестиций**  | **Кол-во** | **Сумма инвестиций**  |
| 1 | Приобретение и установка подогревателя марки LOTUS BEM WS-26.45 -100283 ТУЗ 612-001-60793544-2009 | шт. | 1 | 29 666,26 | 1 | 29 690,00 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **х** | **1** | **29 666,26** | **1** | **29 690,00** | **100,08** |

Утвержденная инвестиционная программа за 2020 год по итогам выполнено 1 запланированное мероприятие в полном объеме. Общая сумма инвестиций Предприятия, на реализацию утвержденной инвестиционной программы в 2020 году, составили 29 690,00 тыс. тенге без учета НДС, при этом сумма, утвержденная уполномоченным органом на реализацию инвестиционной программы равна 29 666,26 тыс. тенге. Таким образом, исполнение утвержденного мероприятия инвестиционной программы в 2020 году на 23,74 тыс. тенге больше утвержденной суммы, в относительных величинах исполнение составило 100,08%. Суммы приобретения оборудования и выполненных работ отнесены на увеличение стоимости основных средств.

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2020 г.**

В соответствии финансовой отчетностью за 2020 год показатели составили:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **За отчетный период** |
| 1 | Выручка | тыс.тенге | 1 067 965 |
| 2 | Себестоимость реализованных товаров и услуг | тыс.тенге | 1 501 344 |
| **3** | **Валовая прибыль** | **тыс.тенге** | **-433 379** |
| 4 | Административные расходы | тыс.тенге | 104 873 |
| **5** | **Итого операционная прибыль (+,-)** | **тыс.тенге** | **-538 252** |
| 6 | Прочие не операционные доходы  | тыс.тенге | 475 911 |
| 7 | Прочие не операционные расходы | тыс.тенге | 26 |
| **8** | **Прибыль (убыток) (+,-)** | **тыс.тенге** | **-62 367** |

Результатом финансово-экономической деятельности ГКП «ӨзенЖылу» за 2020 год является убыток в размере **-62 367 тыс.тенге.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.изм.** | **Фактически за 2019 год** | **Причины убытка предприятия** |
| 1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 1 067 965 | 1. Снижение объема выпускаемой продукции (горячая вода);
2. Увеличены цены на необходимые для выпуска продукции –газ, электроэнергия не покрывается в тарифной смете.
 |
| 2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 1 606 217 |
| 3 | Результат от регулируемой деятельности (прибыль +, убыток -) | тыс.тенге | -538 252 |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 360,03 |

Доходы по основной деятельности за 2020 год составили 1 067 965 тыс.тенге. Расходы - 1 606 217 тыс.тенге. При этом результат от основной деятельности убыток в сумме составила **-538 252 тыс.тенге.**

1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2020г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Ед.изм.** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1 | Производство, передаче, распределение и снабжение тепловой энергии, **в том числе:** | тыс.Гкал | 383 | 360,03 | 94,0 |
| 1.1. | население | тыс.Гкал | 187,27 | 184,19 | 98,35 |
| 1.2. | сторонние и прочие предприятия | тыс.Гкал | 42,32 | 39,52 | 93,38 |
| 1.3. | бюджетные организации | тыс.Гкал | 153,41 | 136,31 | 88,85 |
| 2 | По подаче горячей воды по распределительным сетям,**в том числе:** | тыс.м3 |  | 289,70 |  |
| 2.1. | население | тыс.м3 |  | 76,11 |  |
| 2.2. | сторонние и прочие предприятия | тыс.м3 |  | 47,44 |  |
| 2.3. | бюджетные организации | тыс.м3 |  | 166,14 |  |

ГКП «ӨзенЖылу» за отчетный период заключило всего 14 677 договоров с потребителями за регулируемые услуги. В том числе:

* Бюджетные организации – 90;
* Пром.пердприятия – 53;
* Коммер.структуры – 359;
* Население – 14 175 квартир.
1. **Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.**

ГКП «ӨзенЖылу» ежегодно проводит разъяснительные работы с потребителями регулируемых услуг и разрабатываются и внедряются в работу мероприятия по улучшению качества обслуживания населения.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составила 439 255 тыс.тенге, в том числе по группе «население» - 366 334 тыс.тенге, что составляет 83,40 % от общей задолженности.

Работа по снижению дебиторской задолженности всегда была и остается основным направлением работы ГКП «ӨзенЖылу». В связи с чем, нами проводятся мероприятия по предупреждению потребителей об имеющейся задолженности, а также приостановление исполнения Договора путем прекращения (ограничения) подачи любого из видов энергии.

За 2020 год в адрес ГКП «ӨзенЖылу» поступило 150 заявлений по качеству представленных услуг. В течении года по всем заявлениям были направлены ответы и в установленные сроки приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений.

В целях повышения эффективности работы по взысканию задолженности ГКП «ӨзенЖылу» проводит претензионно-исковую работу, так в 2020 году было подано 118 иска в экономический суд г.Жанаозен.

1. **Исполнение показателей в тарифе утвержденных ведомством уполномоченного органа на 2020г.**
2. Приказом «Департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» от 26.12.2019 года №82-ОД утверждена тарифная смета на регулируемую услуги производства, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергии по ГКП «ОзенЖылу» на 2020-2024 годы.

- производства, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергии Тариф утвержденный\средневзвешенный – 2 639,77 тенге/Гкал.

**В том числе:**

Население – 2 529,85 тенге/Гкал (без НДС);

Сторонние и прочие предприятия – 2 666,02 тенге/Гкал (без НДС);

Бюджетные организации – 3 085,03 тенге/Гкал (без НДС).

 **Отчет**

 **об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу**

 **по производству, передаче, распределению и**

 **снабжения тепловой энергии за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й год реализации**  | **Фактическисложившиесяпоказатели тарифнойсметы** | **Отклонениев %** |
|
| **I**  | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **949 716,71** | **1 245 074,34** | **131,10** |
| **1** | **материальные затраты, всего,**  | **тыс.тенге** | **658 712,45** | **801 999,97** | **121,75** |
| **в т.ч.** |  |   |   |   |
| 1.1. | Сырье и материалы  | тыс.тенге | 78 488,73 | 154 723,51 | 197,13 |
| 1.2. | Покупные изделия (холодная вода) | тыс.тенге | 118 398,12 | 116 537,13 | 98,43 |
| 1.3. | ГСМ  | тыс.тенге | 8 969,76 | 10 730,21 | 119,63 |
| 1.4. | Топливо (природный газ) | тыс.тенге | 277 007,94 | 319 423,80 | 115,31 |
| 1.5. | Энергия  | тыс.тенге | 175 847,90 | 200 585,32 | 114,07 |
| 1.6. | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе:**  | **тыс.тенге** | **219 512,18** | **278 969,68** | **127,09** |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала  | тыс.тенге | 198 418,20 | 253 165,07 | 127,59 |
| 2.2. | Социальный налог и страхование  | тыс.тенге | 16 964,75 | 21 184,17 | 124,87 |
| 2.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 4 129,23 | 4 620,44 | 111,90 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **29 666,62** | **66 997,15** | **225,83** |
| **4** | **Ремонт, всего,**  | **тыс.тенге** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:  |  |   |   |   |
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов  | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс.тенге** | **41 825,46** | **97 107,54** | **232,17** |
|  | в том числе:  |  |   |   |   |
| 5.1. | *Санитарно-химические анализы* | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.2. | Спец.одежда, средства защиты, спец.молоко | тыс.тенге | 3 193,14 | 14 417,51 | 451,52 |
| 5.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера  | тыс.тенге | 38 632,32 | 82 690,03 | 214,04 |
| 5.4. | Налоги  | тыс.тенге |   |   |   |
| **II**  | **Расходы периода всего,** | **тыс.тенге** | **77 324,42** | **113 036,73** | **146,19** |
|  | в том числе:  |  |   |   |   |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:**  | **тыс.тенге** | **77 324,42** | **113 036,73** | **146,19** |
|  | в том числе:  |  |   |   |   |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала  | тыс.тенге | 46 617,64 | 64 302,07 | 137,94 |
| 6.2. | Социальный налог и страхование  | тыс.тенге | 3 985,81 | 5 474,27 | 137,34 |
| 6.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 932,35 | 1 148,97 | 123,23 |
| 6.4. | Налоги  | тыс.тенге | 6 002,57 | 17 399,65 | 289,87 |
| ***7*** | ***Прочие расходы***  | ***тыс.тенге*** | ***20 718,40*** | ***24 711,77*** | **119,27** |
|   | в том числе:  |   |   |   |   |
| *7.1.* | *Амортизация* | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7.2.* | *Командировочные расходы* | *тыс.тенге* | *1 736,20* | *1 708,24* | 98,39 |
| *7.3.* | *Расходы, связанные с природоохранной деятельностью* |  | *3 070,00* | *2 919,45* | 95,10 |
| *7.4.* | *Услуги связи и информационные услуги* | *тыс.тенге* | *2 888,30* | *2 916,26* | 100,97 |
| *7.5.* | *Услуги банка* | *тыс.тенге* | *5 298,00* | 9 676,86 | 182,65 |
| *7.6.* | *Услуги по приему и перечислению платежей* | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7.7.* | *Консультационные услуги* | *тыс.тенге* | *184,50* | 900,00 | 487,80 |
| *7.8.* | *Коммунальные услуги* | *тыс.тенге* | *794,40* | 795,00 | 100,08 |
| *7.9.* | *Аудиторская услуга* | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7.10.* | *Периодическая печать* | *тыс.тенге* | *155,40* | 206,75 | 133,04 |
| *7.11.* | *Реклама и объявление*  | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7.12.* | *Содержание служебного автотранспорта*  | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7.13.* | *Расходы на канц.товары и компьютерное обслуживание*  | *тыс.тенге* | *6 776,10* | *6 489,21* | 95,77 |
| *7.14.* | *Расходы на обучение персоналов* | *тыс.тенге* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **8** | **Расходы на выплату вознаграждений**  | **тыс.тенге** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **III**  | **Всего затрат на предоставление услуг**  | **тыс.тенге** | **1 027 041,13** | **1 358 111,07** | **132,24** |
| **IV**  | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V**  | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).**  | **тыс.тенге** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VI**  | **Всего доходов**  | **тыс.тенге** | **1 027 041,13** | **1 067 965,00** | **103,98** |
|  | **Сумма необоснованного дохода** | **тыс.тенге** | **16 008,75** | **0,00** |  |
|  | **Всего доходов с учетом суммы необоснованного дохода** | **тыс.тенге** | **1 011 032,38** | **1 067 965,00** | **105,63** |
| **VII**  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**  | **тыс. Гкал** | **383** | **360** | **94,00** |
| **VIII**  | **Нормативные технические потери**  | **%**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| тыс. Гкал | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IX**  | **Тариф утвержденный\средневзвешенный** | **тенге/Гкал** | **2 639,77** | **2 966,32** | **112,37** |
| **население, в том числе:** |
|  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**  | **тыс.Гкал** | **187,27** | **184,19** | **98,36** |
|  | **Расходы по населению** | **тыс.тенге** | **890 603,33** | **926 032,45** | **103,98** |
|  | **Тариф утвержденный\средневзвешен ный** | **тенге/Гкал** | **2 529,85** | **2 842,92** | **112,38** |
| **сторонние и прочие предприятия, в том числе:** |
|  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**  | **тыс.Гкал** | **42,32** | **39,52** | **93,38** |
|  | **Расходы по сторонним и прочим** | **тыс.тенге** | **27 287,56** | **28 407,87** | **104,11** |
|  | **Тариф утвержденный\средневзвешен ный** | **тенге/Гкал** | **2 666,02** | **2 877,04** | **107,92** |
| **бюджетные организации, в том числе:** |
|  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**  | **тыс.Гкал** | **153,41** | **136,31** | **88,85** |
|  | **Расходы по бюджетным организациям** | **тыс.тенге** | **109 150,25** | **113 524,68** | **104,01** |
|  | **Тариф утвержденный\средневзвешен ный** | **тенге/Гкал** | **3 085,03** | **3 393,53** | **110,00** |

**Причины отклонения статьи затрат тарифной сметы:**

По исполнению тарифных смет (производства, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергии) с 01.01.2020 год по 31.12.2020 года установлено следующие:

По разделу **«Затраты на производство товаров и предоставление услуг» допущен перерасход по статьям:**

* 1. **«Сырье и материалы»** - при утвержденной в тарифной смете 78 488,73 тыс.тенге, фактически 154 723,51 тыс.тенге, приобретены необходимые материалы на производственные нужды, для обеспечения потребителей качественной услугой.
	2. **«Холодная вода»** - при утвержденной в тарифной смете 118 398,12 тыс.тенге, фактически составил 116 537,13 тыс.тенге, или выполнен на 98,43%;

Предприятие постоянно ведет работу по снижению потерь горячей воды, что повлияло на снижение поступления воды.

* 1. **«ГСМ»** - при утвержденной в тарифной смете 8 969,76 тыс.тенге, фактические затраты составил 10 730,21 тыс.тенге (119,63%);
	2. **«Природный газ»** - при запланированной в тарифной смете 277 007,94 тыс.тенге, фактические затраты составили 319 423,80 тыс.тенге. (115,31%);
	3. **«Энергия»** - при утвержденной в тарифной смете 175 847,90 тыс.тенге, фактически получена на 200 585,32 тыс.тенге. Выполнен на 114,07%.

В связи с увеличением стоимости на стратегический товар, подана заявка на тариф в качестве ЧРМ, но несоответствием Закона РК «о естественных монополиях» заявка была отказана, для производства горячей воды тариф в качестве ЧРМ утвержден. Надо отметить, что электроэнергия, поступающая с областного центра, имеет одним из главных значений при производстве тепловой энергии и горячей воды. Для подготовки горячей воды тепловой энергии, электроэнергия считается стратегическим товаром, при отсутствии энергии получить необходимое тепло невозможно.

1. **«Расходы на оплату труда»** - при утвержденной тарифной смете 219 512,18 тыс.тенге, фактические затраты составил 278 969,68 тыс.тенге. Причина перерасхода, в том при утверждении тарифов в 2019 году, сумма заработной платы рассчитан к утвержденной сумме тарифной сметы 2015 года. Однако, неизменных тарифов, из-за недовольства работников предприятия, размер заработной платы в среднем возрос 2 раза. Соответственно, превышена сумма при утвержденной по статье «социальный налог и страхование» и «обязательное социальное медицинское страхование».
2. **«Амортизация»** - при утвержденной тарифной смете 29 666,62 тыс.тенге, фактическая сумма составляет 66 997,15 тыс.тенге; Выполнен на 225,83%.

Причина перерасхода в том, что обновляется оборудования Центральной котельной для перевода на Мини-ТЭЦ.

**5. «Прочие затраты»** - при утвержденной тарифной смете 41 825,46 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 232,17% или 97 107,54 тыс.тенге, в том числе спец. одежда, средства защиты, спец. молоко на 451,52% и **«услуги сторонних организаций»** - выполнен на 214,04%.

Предприятием закуплены услуги в связи с производственной необходимостью, стоимости у поставщиков увеличиваются каждый год с учетом инфляций.

По разделу **«Расходы периода»** - при утвержденной в тарифной смете 77 324,42 тыс.тенге, фактические затраты составили 113 036,73 тыс.тенге или 146,19%;

**6.1.** **«Заработная плата»** - при утвержденной тарифной смете 46 617,64 тыс.тенге, фактические затраты составил 64 302,07 тыс.тенге - выполнен на 137,94%.

**6.4. «Налоги»** - при утвержденной сумме 6 002,57 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 17 399,65 тыс.тенге, или 289,87%.

**7.2. «Командировочные расходы»** - фактическая сумма составила 1 736,20 тыс.тенге, при утвержденной сумме 1 708,24 тыс.тенге, или 98,39%.

Статья **«расходы, связанные с природоохранной деятельностью»** исполнен на 95,10%, в связи с недостаточностью денежных средств после окончания отопительного периода.

Перерасход по статьям: **«услуги связи и информационные услуги»** - при утвержденной тарифной смете 2 888,30 тыс.тенге, фактическое исполнение выполнено на 100,97 % или сумма составляет 2 916,26 тыс.тенге;

Все специалисты предприятия имеют доступ к интернету, установлена связь по программному обеспечению «платежная квитанция» за коммунальные услуги физическим лицам.

**7.5. «Услуги банка»** - при утвержденной в тарифной смете 5 298,00 тыс.тенге, фактические затраты составили 9 676,86 тыс.тенге или 182,65 %.

С 2016 года предприятие расторгнул договор с ТОО «Жаңаөзен кассалық есептеу орталығы» и сбор платежей за коммунальные услуги осуществляет через собственные кассы, также в целях своевременной оплаты населением города, предприятие заключил на оказание услуги через кассы всеми коммерческими банками города.

**7.7. «Консультационные услуги»** - при утвержденной в тарифной смете 184,50 тыс.тенге, фактические затраты составили 900,0 тыс.тенге или 487,80 %.

**7.8.** **«Коммунальные услуги»** - при утвержденной в тарифной смете 794,40 тыс.тенге, фактические затраты составили 795,0 тыс.тенге или 100,08 %.

**7.10. «Периодическая печать»** - при утвержденной в тарифной смете 155,4 тыс.тенге, фактические затраты составили 206,75 тыс.тенге или 133,04%. Подпиской на государственные печатные издания обеспечены все подразделения предприятия.

**7.13. «Расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание»** - при утвержденной в тарифной смете 6 776,10 тыс.тенге, фактические затраты составили 6 489,21 тыс.тенге или 95,77%. Все специалисты обеспечены персональными компьютерами, офисными оборудованиями и постоянно ведется по ремонту принтеров, заправке картриджей.

 **Объем оказываемых услуг (тепловая энергия) за 2020 год составил – 360,0 тыс. Гкал.** В утвержденной тарифной смете объем тепловой энергии составляет 383 тыс.Гкал. Выполнен на 94,00%. В том числе:

1. Для населения объем оказываемых услуг (тепловая энергия) за 2020 год составил 184,19 тыс.Гкал.В утвержденной тарифной смете объем тепловой энергии составляет 187,27 тыс.Гкал. Выполнен на 98,36%.
2. Для сторонним и прочим предприятия объем оказываемых услуг (тепловая энергия) за 2020 год составил 39,52 тыс.Гкал.В утвержденной тарифной смете объем тепловой энергии составляет 42,32 тыс.Гкал. Выполнен на 93,38%.
3. Для бюджетные организации объем оказываемых услуг (тепловая энергия) за 2020 год составил 136,31 тыс.Гкал.В утвержденной тарифной смете объем тепловой энергии составляет 153,41 тыс.Гкал. Выполнен на 88,85%.

Плановые и фактические показатели объема товарного отпуска не зависят от ГКП «ОзенЖылу» и формируются согласно заключенным договорам с потребителями.

Снижение отпущенного объема тепловой энергии объясняется тем, центральный теплоисточник изнашивается из года в год. Действующий основная котельная, требуют ремонта таки как, срок работы составляет 40 лет. Также, из числа потребителей имеющие, т.е. дома коттеджным проектом устанавливают обосовленные газовые нагреватели.

**6. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы ГКП «ӨзенЖылу» на 2020-2024 г.г.**

**Планы развития предприятия на 2020-2024 годы.**

В связи с внесением изменений в Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» касательно применения предельного уровня тарифов ГКП «ӨзенЖылу» обязан перейти на долгосрочный период тарифообразования. В результате предприятию от 25.12.2019 г. был утвержден предельный уровень тарифов и тарифной сметы на долгосрочный период с 01.02.2020 г. п 01.02.2025 г. на услугу по производству, передаче, распределению и снабжения тепловой энергии. Так, уровень тарифа за 2020 год составляет 2 529,85 тенге/Гкал (без НДС). В рамках пятилетнего периода на инвестиционную программу ГКП «ӨзенЖылу» планирует направить около 123,934 млн тенге.

Программа разработана с целью повышения надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в объемах, соответствующих заключенным договорам, а также снижения затрат на производство и передачу тепловой энергии и горячей воды потребителю.

В 2021 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 32 146,26 тыс.тенге.

На сегодняшний день Центральная котельная преобразовано с переводом на Мини-ТЭЦ.

На базе ГКП «Озен Жылу», реализуются программы по реконструкции, модернизации действующих и строительству новых производственных объектов в электроэнергетике с использованием современного оборудования и технологий. В настоящее время по заказу Управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Мангистауской области в городе была проведена реконструкция и расширение тепловых сетей с переводом на 4-трубную систему отопления и горячего водоснабжения.

Все работы ГКП «Озенжылу» направлены на улучшение состояния энергетического комплекса в городе, снижение потерь, эффективную, качественную и бесперебойную поставку тепловой энергии в отопительный период и горячей воды — круглый год.

**6.1.О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

Согласно закону «О естественных монополиях» (далее Закон) в случае утверждения предельного уровня тарифа ГКП «ӨзенЖылу» обязано предоставлять для всех потребителей регулируемые услуги по единым уровням тарифов, не превышающим предельный уровень тарифа.

 В соответствии с пунктом 21 статьи 15 Закона РК от 27.12.2018 года № 204-VІ "О естественных монополиях", в рамках тарифной кампании в 2021 году ГКП «ӨзенЖылу» до 1 ноября текущего календарного года, вправе направить в ведомство уполномоченного органа предложение о корректировке тарифной сметы и (или) предельного уровня тарифа без повышения предельного уровня тарифа.

 **В соответствии с Законом и подзаконными НПА изменения предельного уровня тарифов возникают в случаях:**

**1.** Ведомство уполномоченного органа корректирует тарифную смету и предельный уровень тарифов в сторону его снижения в случае внесения корректировок в инвестиционную программу в сторону ее уменьшения.

**2. в качестве чрезвычайные регулирующие меры** - при увеличении стоимости стратегических товаров или возникновении чрезвычайных ситуаций в целях стабилизации деятельности субъекта естественной монополии и защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

**3.** в случае соответствующего **изменения налогового законодательства Республики Казахстан**, в результате которого увеличивается стоимость затрат субъекта естественной монополии;

**4.** если в период реализации инвестиционной программы субъектом подается новая заявка на утверждение инвестиционной программы в порядке, ведомство уполномоченного органа проводит анализ влияния инвестиционной программы на уровень действующих тарифов.

В случае, если реализация новой инвестиционной программы требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, ведомство уполномоченного органа отказывает в ее утверждении, **за исключением случаев,** когдареализация новой инвестиционной программы **требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей** на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, **в связи с привлечением заемных средств международных финансовых организаций** или реализацией государственных программ.

***ГКП «ӨзенЖылу»***

***Финансово-экономического и тарифообразования отдела***

***Начальник ФЭиТО: Сабитов Бахытжан.***

***Тел.: +7(72934) 74-964***

***e-mail:*** *uzenzhlu1@mail.ru*

***веб-сайт: ozenzhylu.kz***